━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Inmobiliaria Platform

Metodología Scrum — Marco Ágil de Desarrollo

Sprints · Historias de Usuario · Definition of Done

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Versión: | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha: | 01/08/2026 |
| Clasificación: | Información Pública |
| Proyecto: | Inmobiliaria Platform |

## Control de Versiones

| Versión | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Descripción de Cambios | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/08/2026 | Vigente | Versión inicial — Metodología Scrum — Marco Ágil de Desarrollo | Equipo Inmobiliaria |

# Metodología Scrum Adaptada — Inmobiliaria Platform

Versión: 1.0

Fecha: Julio 2026

Base normativa: DIAN "Lineamientos de Desarrollo de Software V1.3" — Numeral 9.1

Framework de referencia: Scrum Guide 2020

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Marco Scrum Adaptado para Inmobiliaria

### 1.1 Los Tres Pilares de Scrum

| Pilar | Aplicación en Inmobiliaria |
| --- | --- |
| **Transparencia** | Product Backlog visible en GitHub Projects, Definition of Done compartida |
| **Inspección** | Daily standups, Sprint Review, métricas de calidad |
| **Adaptación** | Sprint Retrospective, ajuste de prioridades en Sprint Planning |

### 1.2 Roles Scrum

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    PRODUCT OWNER                            │

│  Maximiza el valor del producto, gestiona el backlog       │

│  →Responsable: 1 persona                                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    SCRUM MASTER                            │

│  Facilita eventos, elimina impedimentos                    │

│  →Responsable: 1 persona                                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  DEVELOPMENT TEAM                           │

│  Implementa el incremento, ownership técnico               │

│  →3-9 desarrolladores (cross-functional)                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 1.3 Eventos Scrum

| Evento | Duración | Frecuencia | Participantes | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | 2 semanas | Continuo | Todos | Incremento de software |
| **Sprint Planning** | 4 horas | Inicio de sprint | Todos | Sprint Backlog, Definition of Done |
| **Daily Scrum** | 15 min | Diario | Development Team | Impediment log actualizado |
| **Sprint Review** | 2 horas | Fin de sprint | Todos | Incremento demostrado, feedback |
| **Sprint Retrospective** | 1.5 horas | Fin de sprint | Scrum Team | Action items de mejora |

### 1.4 Artefactos Scrum

| Artefacto | Descripción | Ubicación | Ownership |
| --- | --- | --- | --- |
| **Product Backlog** | Lista priorizada de todo el trabajo | GitHub Projects | Product Owner |
| **Sprint Backlog** | Elementos seleccionados para el sprint actual | GitHub Projects | Development Team |
| **Incremento** | Sumatoria de todos los elementos completados | `main` branch | Development Team |
| **Definition of Done** | Criterios de completitud | Este documento | Todos |

## 2. Ciclo de Vida del Desarrollo (Numeral 9.1 DIAN)

El ciclo de vida del proyecto Inmobiliaria se alinea con el numeral 9.1 del documento DIAN:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    CICLO DE VIDA INMOBILIARIA                              │

│                                                                             │

│  ┌─────────┐   ┌──────────────┐   ┌───────────┐   ┌──────────┐         │

│  │INICIACIÓN│ → │PLANIFICACIÓN │ → │DESARROLLO │ → │PRUEBAS   │         │

│  │          │   │              │   │           │   │          │         │

│  │Sprint 0 │   │Sprint 1..N   │   │ coding     │   │pytest    │         │

│  │4 semanas│   │2 semanas/spr │   │git workflow│   │sonar     │         │

│  └─────────┘   └──────────────┘   └───────────┘   └──────────┘         │

│                                                              │             │

│       ┌──────────────────────────────────────────────────────┘             │

│       ▼                                                                     │

│  ┌────────────┐   ┌──────────────┐   ┌────────────────────┐              │

│  │DESPLIEGUE  │ → │ESTABILIZACIÓN│ → │MANTENIMIENTO       │              │

│  │            │   │              │   │                    │              │

│  │docker comp │   │smoke tests   │   │soporte + releases  │              │

│  │github act. │   │hotfixes      │   │                      │              │

│  └────────────┘   └──────────────┘   └────────────────────┘              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3. Sprint 0: Fundamentos del Proyecto

### 3.1 Objetivo del Sprint 0

Establecer las bases técnicas y organizacionales del proyecto antes de iniciar el desarrollo iterativo.

### 3.2 Entregables del Sprint 0

| Entregable | Descripción | Archivo/Directorio |
| --- | --- | --- |
| Visión del producto | Descripción del producto mínimo viable | `openspec/` |
| Equipo formado | Roles asignados, disponibilidad | GitHub Teams |
| Backlog inicial | Primeras 20-30 historias de usuario | GitHub Projects |
| Arquitectura definida | ADRs aprobados, diagrama de componentes | `Documentación Inmobiliaria/ARCHITECTURE.md` |
| Definition of Done | Criterios de completitud | Este documento (sección 5) |
| Definition of Ready | Criterios para aceptar una HU en sprint | Sección 4.3 |
| Entorno de desarrollo | Docker Compose dev, CI/CD pipeline | `docker-compose.dev.yml`, `.github/workflows/` |
| Producto de backlog priorizado | Primeras 15 HU con criterios de aceptación | GitHub Projects |

### 3.3 Definition of Ready (DoR)

Una historia de usuario está ready para entrar en un sprint si cumple:

- [ ] El título y la descripción son claros

- [ ] Los criterios de aceptación están definidos (formato Given/When/Then)

- [ ] La estimación está asignada (story points)

- [ ] La prioridad está clasificada (CRÍTICA | ALTA | MEDIA | BAJA)

- [ ] Las dependencias están identificadas

- [ ] Los requisitos no funcionales están especificados

- [ ] El diseño técnico ha sido revisado por el arquitecto (si aplica)

## 4. Formato de Historia de Usuario

Basado en la plantilla FT-IIT-2006 del documento DIAN:

## HU-XXX: [Título]

**Como** [rol de usuario]

**Quiero** [funcionalidad]

**Para** [beneficio de negocio]

### Información General

| Campo | Valor |

|-------|-------|

| ID | HU-XXX |

| Prioridad | CRÍTICA / ALTA / MEDIA / BAJA |

| Estimación | [X] story points |

| Sprint asignado | [Sprint N] |

| Estado | [To Do / In Progress / Done] |

### Criterios de Aceptación

**Escenario 1:** [Nombre del escenario]

- **Dado** [contexto inicial]

- **Cuando** [acción realizada por el actor]

- **Entonces** [resultado esperado]

**Escenario 2:** [Nombre del escenario]

- **Dado** [contexto inicial]

- **Cuando** [acción realizada]

- **Entonces** [resultado esperado]

### Prototipos / Mockups

[Referencia a Figma / imagen / link]

### Requisitos No Funcionales

| Requisito | Criterio |

|-----------|----------|

| Seguridad | JWT, RBAC, rate limiting |

| Rendimiento | Tiempo de respuesta < 500ms |

| Disponibilidad | 99.9% uptime |

| Accesibilidad | WCAG 2.1 AA |

| Compatibilidad | API REST JSON, OpenAPI 3.0 |

### Criterios de Đone (Definition of Done)

- [ ] Código implementado y merged en `main`

- [ ] Pruebas unitarias passing (cobertura ≥ 80%)

- [ ] Pruebas de integración passing

- [ ] Análisis estático passing (ruff, mypy, bandit)

- [ ] Code review aprobado por al menos 1 par

- [ ] Documentación actualizada

- [ ] Desplegable en entorno de staging

### Ejemplo Concreto del Proyecto

## HU-007: Búsqueda de propiedades con filtros geoespaciales

**Como** comprador

**Quiero** buscar propiedades dentro de un radio específico desde un punto en el mapa

**Para** encontrar rápidamente inmuebles en la zona que me interesa

### Información General

| Campo | Valor |

|-------|-------|

| ID | HU-007 |

| Prioridad | ALTA |

| Estimación | 8 story points |

| Sprint asignado | Sprint 3 |

| Estado | Done |

### Criterios de Aceptación

**Escenario 1:** Búsqueda por radio desde Bogotá

- **Dado** que el usuario ha iniciado sesión como comprador

- **Cuando** ingresa "Bogotá Centro" y selecciona radio de 5km

- **Entonces** el sistema retorna propiedades dentro del radio ordenadas por score de matching

**Escenario 2:** Sin resultados en el área

- **Dado** que no existen propiedades en el radio especificado

- **Cuando** el usuario realiza la búsqueda

- **Entonces** el sistema muestra mensaje "No se encontraron propiedades en esta zona"

### Requisitos No Funcionales

| Requisito | Criterio |

|-----------|----------|

| Seguridad | JWT válido requerido, solo usuarios autenticados |

| Rendimiento | Retorno de resultados < 500ms para радиус 10km |

| Almacenamiento | Índices PostGIS GIST en `location` column |

## 5. Definition of Done (DoD)

### 5.1 Criterios Obligatorios

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        DEFINITION OF DONE                                   │

│                                                                             │

│  ✅ Código implementado en branch feature, merged a main via PR           │

│  ✅ Code review aprobado (mínimo 1 approval, sin unresolved comments)     │

│  ✅ Pruebas unitarias passing (mínimo 80% coverage)                        │

│  ✅ Pruebas de integración passing                                         │

│  ✅ Análisis estático passing (ruff, mypy, bandit)                          │

│  ✅ Documentación actualizada (docstrings, ADRs si aplica)                │

│  ✅ Incremento desplegable en entorno de staging                           │

│  ✅ Criterios de aceptación verificados                                    │

│  ✅ SonarQube: 0 vulnerabilidades críticas, deuda técnica < 5%            │

│  ✅ OWASP ZAP scan passing (para features con datos sensibles)            │

│  ✅ Feature flag deshabilitado (si aplica)                                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 5.2 Checklist de Despliegue

- [ ] Migraciones de base de datos aplicadas

- [ ] Variables de entorno configuradas en staging

- [ ] Health checks respondiendo OK

- [ ] Logs sin errores ERROR/CRITICAL

- [ ] Métricas de rendimiento dentro de umbrales

- [ ] Backup realizado antes del despliegue

- [ ] Rollback plan documentado

## 6. Sprints de Desarrollo

### 6.1 Duración y Configuración

| Parámetro | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Duración del sprint | 2 semanas (10 días hábiles) | Equilibrio entre velocidad y planificación |
| Sprints por release | 2-3 sprints | Feature completo |
| Daily standup | Diario 15:00 Colombia | overlap con timezone del equipo |
| Sprint Planning | Lunes 9:00 | Inicio de sprint |
| Sprint Review | Viernes 14:00 (último día) | Demo a stakeholders |
| Retrospective | Viernes 16:00 (último día) | Mejora continua |

### 6.2 Flujo de Trabajo Git

feature/HU-007-geo-search

│

├── Crear branch desde main

│   git checkout -b feature/HU-007-geo-search

│

├── Desarrollo + pruebas

│   (mínimo 80% coverage, ruff clean, mypy strict)

│

├── Pull Request → main

│   ├── Título: "feat(properties): add geospatial search HU-007"

│   ├── Description: Link a HU en GitHub Projects

│   ├── Checklist: DoD items verificados

│   └── Required reviewers: 1 (del equipo)

│

├── GitHub Actions CI/CD

│   ├── ruff check

│   ├── mypy type check

│   ├── pytest (unit + integration)

│   ├── pytest-cov (cobertura ≥ 80%)

│   ├── bandit security scan

│   └── Docker build test

│

└── Merge a main

└── Despliegue automático a staging

## 7. Métricas Scrum

### 7.1 Métricas de Equipo

| Métrica | Fórmula | Objetivo | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| **Velocity** | Story points completados por sprint | Tendencia creciente o estable | GitHub Projects |
| **Burn-down** | Trabajo restante vs tiempo | Línea descendente | GitHub Projects |
| **Defect Escape Rate** | Defectos encontrados en producción / total defectos | < 5% | Bug tracker |
| **Lead Time** | Tiempo desde idea hasta producción | Reducción continua | GitHub Projects |
| **Cycle Time** | Tiempo desde "In Progress" hasta "Done" | < 3 días por HU | GitHub Projects |

### 7.2 Métricas de Calidad

| Métrica | Objetivo | Actual | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| Code coverage | ≥ 80% | 80% | pytest-cov |
| Deuda técnica | < 5% | 3.2% | SonarQube |
| Vulnerabilidades críticas | 0 | 0 | Bandit + OWASP ZAP |
| Pruebas passing | 100% | 100% | GitHub Actions |
| Code smells | < 10 por sprint | 4 | SonarQube |

### 7.3 Dashboard de Métricas

Las métricas se visualizan en:

- GitHub Projects → Sprint Burn-down, Velocity

- SonarQube → Code coverage, Debt, Vulnerabilities

- GitHub Actions → CI/CD status, test results

- PagerDuty → Incidentes, MTTR

## 8. Herramientas

### 8.1 Stack de Herramientas

| Categoría | Herramienta | Uso | URL/Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Management | GitHub Projects | Product Backlog, Sprint Board | github.com/org/inmobiliaria |
| Version Control | Git + GitHub | Source code, branches, PRs | github.com/org/inmobiliaria |
| CI/CD | GitHub Actions | Automatización de build, test, deploy | `.github/workflows/` |
| Análisis Estático | ruff + mypy + bandit | Code quality, types, security | `pyproject.toml` |
| Testing | pytest + pytest-asyncio | Unit, integration, e2e tests | `tests/` |
| Quality Gate | SonarQube | Code coverage, debt, smells | (self-hosted o cloud) |
| Load Testing | Locust | Pruebas de rendimiento | `tests/load/` |
| Security Scanning | OWASP ZAP + Bandit | Vulnerability scanning | CI/CD pipeline |
| Documentation | openspec + Markdown | Specs, ADRs, guides | `Documentación Inmobiliaria/` |
| API Documentation | FastAPI OpenAPI | Interactive API docs | `/docs` |

### 8.2 Configuración de GitHub Actions (CI)

Ubicación: .github/workflows/ci.yml

# Verificación: ruff, mypy, pytest, coverage

name: CI

on:

push:

branches: [main]

pull_request:

branches: [main]

jobs:

test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Set up Python

uses: actions/setup-python@v5

with:

python-version: "3.13"

- name: Install dependencies

run: pip install -e ".[dev]"

- name: Ruff lint

run: ruff check app/

- name: Mypy type check

run: mypy app/

- name: Run tests

run: pytest tests/ -v --cov=app --cov-report=xml

- name: SonarQube

uses: sonarsource/sonarqube-scan-action@master

env:

SONAR_TOKEN: ${{ secrets.SONAR_TOKEN }}

## 9. Reglas de Compromiso del Equipo

### 9.1 Compromisos del Development Team

1. Participación activa en todos los eventos Scrum

2. Transparencia sobre impedimentos y riesgos

3. Auto-organización para completar el Sprint Backlog

4. Calidad primero — no comprometer la calidad por velocidad

5. Code review — revisar PRs de compañeros dentro de 24h

6. Documentación — documentar decisiones técnicas en ADRs

### 9.2 Compromisos del Product Owner

1. Disponibilidad para clarificar requisitos dentro de 24h

2. Priorización del backlog actualizada antes de cada sprint

3. Decisiones de negocio tomadas oportunamente

4. Stakeholder management — gestionar expectativas de clientes

### 9.3 Compromisos del Scrum Master

1. Facilitación efectiva de todos los eventos

2. Eliminación de impedimentos dentro de su alcance

3. Coaching del equipo en prácticas ágiles

4. Protección del equipo de interrupciones externas

## 10. Gestión de Excepciones

### 10.1 Sprint Interrumpido

Si un sprint debe ser interrumpido:

1. Documentar el motivo en GitHub Issues

2. Cancelar el sprint en GitHub Projects

3. Re-estimar las HU no completadas

4. Planificar un nuevo sprint con las HU restantes

5. Revisar en retrospectiva qué causó la interrupción

### 10.2 Historias de Usuario No Completadas

Las HU no completadas al final del sprint:

1. Regresar al Product Backlog con la etiqueta "incomplete"

2. Re-estimar considerando el trabajo restante

3. Priorizar nuevamente en el siguiente sprint planning

4. No transferir story points al siguiente sprint

────────────────────────────────────────────────────────────

Documento controlado — cualquier cambio debe ser aprobado por el Scrum Master y el Product Owner.

Archivo base: Documentación Inmobiliaria/SCRUM_METODOLOGIA.md